Priority mesta Bratislava v oblasti cyklodopravy na rok 2013

Prerokované na Komisii mesta pre cyklistickú dopravu dňa 29.10.2012

Filozofia realizácie cyklotrás v roku 2013:

- dokončenie projektov z roku 2011 a 2012

- spájanie existujúcich úsekov

- spájanie mestských častí s centrom (radiály)

- odstraňovanie nebezpečných miest

- čo najnižšia náročnosť administratívneho procesu (predovšetkým vodorovné a zvislé značenie, realizácia nových úsekov najmä tam, kde sú vysporiadané pozemky)

Dokončenie projektov/realizácií z roku 2012

| LOKALITA / TRASA | POPIS |
| --- | --- |
| Nábrežie: Etapa 1: Most SNP – Propeler Etapa 2: Propeler – Osobný prístav Etapa 3: Osobný prístav – Starý most | Dôležitá cyklotrasa na nábreží Dunaja v centre mesta. Cieľom je spojiť existujúce cyklotrasy (na moste SNP a Starom moste) a zároveň vyriešiť množstvo kolíznych situácií, ktoré vznikajú medzi chodcami a cyklistami. Ide o jednu z najdôležitejších trás v meste s vysokou intenzitou pohybu cyklistov. |
| Pribinova ulica: Etapa 1: Starý most – Eurovea Etapa 2: Eurovea – most Apollo | Dokončenie cyklistického spojenia na ľavom brehu Dunaja. Dôležitý úsek pre cyklistov z centra mesta do Ružinova aj smerom na hrádzu. |
| Karloveské rameno: Lafranconi - Lodenica | Dokončenie chýbajúceho úseku na medzinárodnej cyklotrase Eurovelo 13 medzi mostom Lafranconi a Lodenicou,kde sa napojí na existujúcu trasu. |
| Ružinovská radiála: Vrakunská cesta - Bajkalská | Vytvorenie segregovanej cyklotrasy pre jednu z najväčších mestských častí v Bratislave. Cyklotrasa vznikne rozšírením existujúceho chodníka a oddelením cyklistov od chodcov. |
| Račianska radiála: Trnavské Mýto - Pekná cesta | Spojenie Rače s centrom mesta. |
| Chorvátske rameno: Tematínska – Antolská | Zmena organizácie dopravy a obnova povrchov. |
| Obchodná - Blumentálska | Dôležitá cyklotrasa pre príjazd cyklistov do centra z Rače, Trnavského mýta a čiastočne aj z Nového Mesta. |
| Rybné námestie | Výstavba priechodu pre cyklistov na frekventovanom priechode pre chodcov pod Mostom SNP. |
| Lamač: Agátová ulica | Realizácia predĺženia Dúbravskej radiály až po Agátovú ulicu. Tento projekt nadväzuje na úseky, ktorými sa spája Devínska Nová Ves s Lamačom a zároveň ide o možnosť prejazdu do Karpát. |
| Trnavské Mýto - Zlaté Piesky | Napojenie rekreačnej oblasti Zlaté Piesky s centrom a výhľadovo príprava na spojenie aj Vajnor a Rendézu. Na základe overovacej štúdie pripraviť projektovú dokumentáciu, resp. spustiť realizáciu. |

Návrh nových cyklistických projektov na rok 2013

PRIORITA 1 (projektová dokumentácia a realizácia/výstavba)

| LOKALITA / TRASA | POPIS |
| --- | --- |
| Hraničný priechod Berg - Čunovo | Obnova a doplnenie značenia na medzinárodnej cyklotrase Eurovelo 6. Uvedenie značenia do súladu s legislatívou a požiadavkami SVP a SVV. |
| Devínska cesta | Medzinárodná cyklotrasa Eurovelo 13, postupné spojenie Karlovej Vsi s Devínom. Zámerom projektu je uskutočniť štúdiu, resp. súťaž návrhov tak, aby bola prehodnotené trasovanie, ako aj použitá technológia výstavby trasy. Pripraviť na realizáciu najjednoduchšie úseky. Zároveň realizovať obmedzenie rýchlosti na 50 km/h počas celého roka a doriešenie bodových kolízií. |
| Einsteinova - Viedenská | Vybudovanie prepojenia medzi cyklistickou trasou Einsteinova – Viedenská cesta (pri Aupark Tower pod Most SNP). V súvislosti s touto cyklistickou trasou, je potrebné doriešiť parkovania na chodníkoch pozdĺž Auparku – doplnenie zvislej dopravnej značky C13 v smere od Sadu Janka Kráľa (pri kruhovom objazde). |
| Ružinovská tangenta: Zátišie – Tomášikova – Slovnaftská | Hlavná mestská cyklotrasa, ktorá umožňuje spojenie Rače (ŽST Vinohrady a okolie) s Ružinovom. Navrhované trasovanie je čiastočne po chodníkoch ako zmiešaný pohyb, resp. vyznačením osobitného cyklopruhu na existujúcej komunikácii. |
| Košická: Dulovo nám. - Miletičova | Pokračovanie realizácie cyklotrasy na Košickej ulici napojením sa na existujúcu trasu. Týmto úsekom prechádza množstvo cyklistov, ktorí neodbočujú na cyklotrasu Trenčianska. |
| Miletičova: Trnavské mýto - Prievozská | Vytvorenie cyklotrasy pomocou piktokoridorov - trasa umožní prepojenie Trnavského mýta (račianska radiála) s Ružinovskou radiálou a dôležitými dochádzkovými centrami (Apollo B.C., Tower 115, Central). Priestorové možnosti komunikácie nedovoľujú zriadenie segregovanej trasy či cyklopruhu. Dôležitým faktorom je vyriešenie napojenia úseku na ostatné cyklotrasy, t.j. vyriešenie križovatiek Trnavské mýto (prevedenie cyklistu nielen v smere Kukučínova, ale aj v smere Zimný štadión popri novom priechode pre chodcov) a Miletičova - Prievozská. |
| Starohájska | Vybudovanie posledného úseku cyklistickej cesty Starohájska – prepojenie jestvujúcej cyklistickej cesty na Starohájskej s Chorvátskym ramenom resp. veľmi vhodné prepojiť až s Petržalským korzom, bolo by vhodné zadefinovať aj v Územnom pláne. Pokúsiť sa s investorom Petržalka city vyvolať rokovanie za účelom vybudovanie cyklistického chodníka v úseku od Chorvátskeho ramena po križovatku Rusovská cesta – Hálova. |
| Šustekova | Prepojenie Chorvátskeho ramena s mostom Apollo, resp. Prístavným mostom. Úsek je potrebný kvôli rekonštrukcii Starého mosta. |

Realizácia projektov, ktoré nie sú podľa územného plánu hlavnými cyklotrasami, ale sú z hľadiska rozvoja cyklodopravy prioritné

Zastrešenie nebude pod STaRZ-om, ale pod Magistrátom hlavného mesta

| LOKALITA / TRASA | POPIS |
| --- | --- |
| Bajkalská: Etapa 1: Mlynské Nivy – Trenčianska Etapa 2: Trenčianska – Vajnorská Etapa 3: Jarošova | Revitalizácia existujúceho chodníka. Riešenie ako zmiešaný pohyb cyklistov a chodcov. |
| Záhradnícka | Dôležitá spojnica Ružinova s centrom. |
| Gagarinova | Úsek Bystrého – Tomášikova. Dôležité kvôli napojeniu miestnych cyklotrás, ktoré realizuje MČ Ružinov. |
| Líščie údolie | Zmena predností v jazde, oprava a doplnenie značenia. |
| Hlboká cesta - Prokopa Veľkého - Brnianska | Vyznačenie cyklopruhov/koridorov, povolenie vjazdu cyklistom do potrebných protismerov a na Hlbokú cestu aj z dolnej strany. Je to alternatívna a kratšia trasa z centra na Železnú studničku a do Lamača - možná rýchla realizácia len dopravným značením bez stavebných úprav. |
| Dunajská | Spojenie od Kamenného námestia (napojenie na Štúrovu a Prvý historický okruh) až po Mlynské nivy. |
| Krížna | Zmena značenia – cyklopruh vedľa zaparkovaných áut na dvojprúdovej komunikácii (v pravom pruhu sa parkuje) |
| Drieňová: Bajkalská – Tomášikova | Dopravné značenie, cyklopiktogramy. |

PRIORITA 2 (projektová dokumentácia a realizácia/výstavba)

| LOKALITA / TRASA | POPIS |
| --- | --- |
| Rača: Alstrova – Pekná cesta | Spojenie Alstrovej ulice s Peknou cestou, čím vznikne alternatívna trasa vo viniciach k prehustenej Kadnárovej/Žitnej/Hubeného. Cyklotrasa je zároveň pokračovaním už existujúcej cyklotrasy na Horskej ulici (Sliačska-Pekná cesta) a zároveň sa logicky napojí na pripravovaný projekt Jurava. Navrhujeme to ako združenú investíciu Hlavného mesta a Bratislavského samosprávneho kraja. |
| Mlynská dolina | Rozšírenie chodníka v úseku od ulice Pri Habánskom mlyne po Patrónku. Legalizácia jazdy po chodníkoch (ako cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešaným pohybom) v dolnej časti ulice (Botanická - Pri Habánskom mlyne) a vyznačenie priechodov pre cyklistov. |
| Vrakuňa - Jurava | Spojnica Vrakune s Juravou po pozemkoch SVP a po hrádzi Šurského kanála |

ZÁSOBNÍK PROJEKTOV

| LOKALITA / TRASA | POPIS |
| --- | --- |
| Podunajské Biskupice | Výmena asfaltového povrchu na cyklotrase Podunajské Biskupice – Vrakuňa v Bratislave. Doriešiť bodové problémy. |
| Dúbravská radiála | Vytvorenie cestičky pre chodcov a cyklistov na chodníku vedúcom paralelne s M. Sch. Trnavského a Saratovskou, cca 50 m východne (od Harmincovej po Dúbravčickú). Opraviť povrch chodníka, rozdelenie vodorovným značením (šírka chodníka je cca 6 m) na časť pre chodcov a pre cyklistov (podobne ako Petržalské korzo), vyznačenie priechodov pre cyklistov. |
| Dolnozemská cesta | - Vybudovať prepojenie cyklistickej trasy, ktorá je ukončená pred zastávkou MHD Ekonomická univerzita – podchodom pod Dolnozemskú cestu, tak aby mali cyklisti umožnený prejazd poza zastávku a neohrozovali cestujúcich. - Prepojiť cyklistické trasy Dolnozemská – Chorvátske rameno pri NsP sv. Cyrila a Metoda. Preveriť či to nepatrí mestskej časti. |
| Kutlíkova | Prepojenie cyklistickej cesty Kutlíkova na Chorvátske rameno v prvej etape. V druhej etape prepojenie Kutlíkovej s Petržalským korzom pozdĺž Pajštúnskej ulice |
| Trnavská cesta: Rožňavská – Uránová | Do tohto úseku sú vyústené už zrealizované a cyklistami používané vedľajšie cyklotrasy obytného súboru Ostredky. Priestor pre situovanie cyklotrasy je na južnej strane Trnavskej cesty, čiže v dotyku s obytnými budovami. Súčasťou riešenia tohto úseku by mali byť dva priechody pre cyklistov do územia Trnávky – cez podjazd pod železničnou traťou a cez železničné priecestie na Ivánskej. Pripojiť k Rožňavskej |
| Šancová | Cyklopruh ako súčasť BUS pruhu, resp. eliminácia parkovacích miest a vytvorenie BUS+cyklopruhu v celej dĺžke až po Račianske mýto. |

BODOVÉ OPATRENIA

| LOKALITA / TRASA | POPIS |
| --- | --- |
| Trenčianska | Odstránenie problémových miest, vyriešenie prejazdu cyklistov križovatkami s Miletičovou, Ružovou dolinou a Bajkalskou. Napojiť na Páričkovu a zrealizovať protismer (resp. oba smery) až k Mlynským nivám/Karadžičovej. Spojiť s mestským projektom trolejbusu. |
| Križovatka Patrónka | Vyriešiť bezpečný a použiteľný prejazd križovatkou, najmä v smeroch Mlynská dolina - Vojenská nemocnica a Brnianska - Vojenská nemocnica (vybudovaním priechodov pre cyklistov v západnej a južnej časti križovatky). Dobudovanie cyklotrasy až k Vojenskej nemocnici (ako cyklokoridory, podobne ako je to od Vojenskej nemocnice až po Železnú studienku) |
| Botanická | Zastávka MHD Botanická - vyriešenie objazdu prístrešku, ktorý sa nachádza priamo v cyklopruhu |
| Hodžovo námestie | prejazd križovatkou |

OVEROVACIE ŠTÚDIE A PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

| Križovatka Mlynské Nivy - Karadžičova | Doriešiť v rámci prípravy projektu Twin City |
| --- | --- |
| Druhý okruh | Na uliciach Dostojevského rad a Karadžičova (od Šafárikovho námestia po Krížnu) umožniť plynulý a bezpečný prejazd cyklistov (aj v priečnych smeroch). Podľa miestnych okolností zvoliť buď pohyb v pridruženom priestore (cestičku pre cyklistov, resp. cestička pre chodcov a cyklistov) alebo cyklopruhy v hlavnom dopravnom priestore (napr. pred križovatkou s Mlynskými nivami). Overovacia štúdia. |
| Jarovce | Štúdia a projekt na prepojenie Jazernej ulice v Jarovciach s Dunajskou hrádzou. Jarovčania nemajú žiadnu možnosť dostať sa z mestskej časti tak, aby neohrozili svoje životy. S deťmi je to absolútne nemožné. Zastupiteľstvo MČ schválilo v apríli 2012 územný plán zóny Jarovce - PD Dvor, sektor 1, v ktorom sa počíta s cyklochodníkom popri Jazernej ulici (cca 500m). Následne chýba úsek dlhý cca 1 km križujúci železnicu a cestu I/63 na Rusovce. Takto by sa obyvatelia MČ mohli dostať na dunajskú hrádzu, ktorá je síce v ich katastri, ale nemôžu ju využívať. |

CYKLISTICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA A OSTATNÉ

| PROJEKT | POPIS |
| --- | --- |
| Cyklostojany | Umiestnenie ďalších 100 stojanov do lokalít v užšom aj širšom centre mesta na významné dochádzkové body, aj priebežne v uliciach medzi parkovacími boxami pre automobily. |
| Bike Point | Servisné a informačné centrum pre cyklistov. Lokalita: pod mostom SNP v Petržalke. Združená investícia súkromného partnera, Hlavného mesta a Bratislavského samosprávneho kraja. |
| Osadenie meračov cyklodopravy | Elektronické merače intenzity cyklodopravy, ktoré sú zároveň marketingovým nástrojom na podporu cyklodopravy. |
| Sčítanie cyklistov | Prieskumy intenzity cyklodopravy (napr. raz štvrťročne). |
| Generel cyklodopravy | Zapracovanie koncepcie cyklotrás do generelu dopravy mesta. |
| Vzdelávacie workshopy | Pre Magistrát hlavného mesta, KDI PZ SR, atď. |
| Vzdelávacia konferencia | Zorganizovanie medzinárodnej konferencie, ktorej cieľom by bolo vzdelávanie a prínos nových myšlienok a najmä zmena myslenia osôb zainteresovaných v procesoch tvorby cykloinfraštruktúry. |
| Informačná kampaň | Spustenie informačnej kampane za ohľaduplnosť vodičov voči cyklistom, ohľaduplnosť cyklistov voči chodcom a bezpečnosť cyklistov. Hlavné propagované myšlienky/heslá: - ”Cesta nie je len pre autá” -- Cyklista je rovnako oprávnený používať cestu (ak v blízkosti nie je cyklochodník). - ”Dodržuj bezpečný odstup!” -- Podľa §15 ods. 3 a §4 ods. 1 písm. a) zákona o cestnej premávke, je vodič povinný a dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistovi a zachovať od neho pri predchádzani bezpečný odstup. - ”Vidieť a byť videný” -- Osvetlenie bicykla a reflexné prvky nie sú drahé a môžu zachrániť život. - ”Poďakuj chodcovi” - Chodec je najslabší účastník premávky - ak cyklista zdieľa priestor s chodcami, nesmie ho ohroziť. Je slušné poďakovať za umožnenie prejazdu. |