Komisia pre cyklistickú a pešiu dopravu

Závery a odporúčania zo zasadnutia zo dňa 14.3.2013

PROGRAM

- Otvorenie

- Národná cyklostratégia (informácia) - (P. Klučka)

- Priority v oblasti cyklodopravy (aktualizácia materiálu na MsZ) - (J. Uhler)

- Správa o realizácii projektov v oblasti cyklodopravy (M. Feik)

- Návrh pilotného projektu podpory pešej dopravy (Cyklokoalícia, Z. Paulíniová)

- Rôzne

Národná cyklostratégia

Materiál na stiahnutie: http://pr.bratislava.sk/liferay/web/doprava/diskusne-skupiny/-/message_boards/message/2326615

- medzirezortné pripomienkovanie

- prebehlo zapracovanie pripomienok, z deviatich zásadných pripomienok boli všetky akceptované

- mala by byť vytvorená pozícia národného cyklokoordinátora - aby to bol človek na odbornej úrovni a zdatnosti

- stratégia vyžaduje zmenu legislatívy

- nastavenie zapracovanie trvalého finančného mechanizmus pre čerpanie fondov

- na cyklodopravu už počúva aj Európska komisia

- v máji by mohla by byť schálená

- je ešte možné dať pripomienky cez Radu vlády, resp. cez Radu hospodárskej a sociálnej dohody

Priority v oblasti cyklodopravy

Materiál na stiahnutie: http://pr.bratislava.sk/liferay/web/doprava/diskusne-skupiny/-/message_boards/message/2326609

- MsZ vzalo na vedomie rozpracovanie priorít v oblasti cyklodopravy

- Jozef Uhler poverený predložením aktualizovaných priorít na marcové MsZ

- Cyklotrasa Trenčianska ul – je potrebné túto trasu riešiť v spolupráci s projektom rozširovania trolejbusovej siete (Michal Malý, Ivan Bútora)

- Cyklotrasa Podunajské Biskupice – Vrakuňa ide proti záujmom mesta v rámci stanovených priorít pri realizácii nových úsekov (Peter Rozsár)

Závery a odporúčania:

- Komisia berie na vedomie predložené priority v oblasti cyklodopravy

- Komisia navrhuje nastaviť správy cyklotrás tak, aby STaRZ prevzal aj ďalšie významné cyklotrasy v meste, ktoré nie sú v územnom pláne označené ako hlavné cyklotrasy

- Zaslať pripomienky k štúdii UNDP, termín: do konca marca, materiál je k dispozícii na pripomienkovanie tu: http://pr.bratislava.sk/liferay/web/doprava/diskusne-skupiny/-/message_boards/message/2326641

- Komisia odporúča prepracovať projekt Podunajské Biskupice – Vrakuňa a žiada členov Komisie o zaslanie pripomienok, Termín: do

- Komisia požiadala o zaslanie zadania pre generel dopravy

Správa o realizácii projektov v oblasti cyklodopravy

Materiál na stiahnutie: http://pr.bratislava.sk/liferay/web/doprava/diskusne-skupiny/-/message_boards/message/2326603

Závery a odporúčania:

- Komisia súhlasí s úpravou projektu Prvý historický okruh nasledovne: a) vynechať úsek Štúrovo nám - piktogramy, b) vynechať úsek Rybné nám – piktogramy, ponechať len čiary pod mostom SNP. c) Realizovať časť Kamenné nám/nám. SNP/Gorkého d) Realizovať zvislé dopravné značenie.

- Preveriť ako bude riešená cyklistická doprava na Patrónke v súvislosti s výstavbou križovatky

- Komisia žiada na Račianskom mýte zohľadniť bezpečný pohyb cyklistov a peších.

- Komisia odporúča Mestskej polícii monitorovať dodržiavanie zákazu vjazdu automobilov na Dvořákovom nábreží pri FTVŠ.

Návrh pilotného projektu podpory pešej dopravy

Závery:

- Komisia odporúča ako pilotný projekt realizovať úsek Autobusová stanica – Dunajská – Kamenné nám.

- V rámci toho riešiť bezbariérové nájazdy, stĺpiky, reklama, vizuálne riešenia a pod.

Rôzne

- Komisia odporúča iniciovať zmenu vyhlášky o parkovaní, kde by bolo zrušené ustanovenie o možnosti parkovania na chodníkoch pri dodržaní vzdialenosti 1,5 m.

- V súvislosti s pripravovaným projektom výstavby parkovacieho domu na Železnej studienke Komisia odporúča zvolať verejné zhromaždenie.

Zapísal: Michal Feik