Správa o príprave a realizácii hlavných cyklotrás

marec 2012

V súvislosti s plnením jednej z priorít Hlavného mesta SR Bratislavy – Cyklotrasy sme v priebehu mesiaca február vykonávali a zabezpečovali tieto činnosti:

1.Technická pomoc , konzultácie pre projekt Nadácie Poštovej banky

2.Konzultácie na oddelení cestného hospodárstva  - vedenie trás v hl. dopr. priestore

3.Výber zhotoviteľa na projekt  Lafranconi – Nový most

4.Konzultácie s príslušnými orgánmi štátnej správy a samosprávy pre projekt : Lafranconi- Nový most , Historický okruh

6.Opätovné rokovania s UK Bratislava a SVP š.p. k cyklotrase Karloveské rameno

7.Príprava podkladov pre výber zhotoviteľa na projektovú dokumentáciu: Štúrova- Špitálska, Ružinovská, Nábrežie Dunaja

8.Vypísanie súťaže na výber zhotoviteľa na cyklotrasu , Viedenská 2.etapa

9.Pracovné rokovania na Magistráte k spoločnému projektu Poštovej banky a Magistrátu.

10.Pracovné stretnutie na Balymor-e k projektu Pribinova.

11.Pracovné stretnutia k návrhom projektov  Ružinovská, Špitálska- Štúrova, Pribinova, Nábrežie Dunaja  so zástupcami :KDI, Magistrátu, Cyklokoalície, projektantov .

12.Rokovania k umiestneniu cyklotrasy na Ružinovskej – sever.

13.Príprava podkladov pre výber zhotoviteľa na projektovú dokumentáciu na cyklotrasu: Devínska cesta- víkendové opatrenia, Pribinova, Záhradnícka, Dunajská.

14.Výjazd do terénu so zástupcami KDI  a projektanta k umiestneniu trasy Historický okruh.

15.Spracovanie materiálu do Komisie dopravy a informačných systémov MsZ ohľadom stavu príprav budovania a ďaľšieho rozvoja cyklistických trás v Bratislave.

16.Výzva na výber dodávateľa na výkon inžinierskej činnosti pre výstavbu cyklotrás.

17.Vyhodnotenie súťaže na zhotoviteľa cyklotrasy Viedenská 2.etapa.

18.Konzultácie s projektantami k navrhovaným cyklotrasám v zmysle  návrhov Cyklokoalície.

19.Konzultácie na MČ Staré mesto k Historickému okruhu

20.Príprava podkladov a konzultácie k umiestneniu cyklotrasy Vajnory- Zlaté Piesky