UDRŽATEĽNÁ DOPRAVA V BRATISLAVE

NEMOTOROVÁ DOPRAVA (NMT)

Návrh harmonogramu na roky 2012 – 2013 pre spracovanie

MANUÁLU NAVRHOVANIA CYKLISTICKÝCH TRÁS V BRATISLAVE

1.	Predloženie návrhu obsahovej štruktúry manuálu Hlavnému dopravnému inžinierovi.

T:	30.11.2012

2.	Pripomienkovanie a schválenie obsahovej štruktúry manuálu Hlavným dopravným inžinierom.

T:	  7.12.2012

3.	Zaslanie obsahovej štruktúry manuálu do Balancie.		T:	10.12.2012

4.	Odovzdanie návrhu manuálu na pripomienkovanie dotknutým organizáciám.

T:	30.4.2013

5.	Pripomienkovanie manuálu dotknutými organizáciami. 	T:	30.6.2013

6.	Čistopis manuálu so zapracovanými pripomienkami. 		T:	31.7.2013

7.	Schválenie čistopisu manuálu a vydanie VZN mesta.  	T:	31.10.2013

Bratislava, 23.11.2012

Vypracoval:	Ing. Fedor Zverko