# Návrh procesu Cyklokomisie na prípravu a realizáciu projektov

- Autor: Cyklokoalícia, info@cyklokoalicia.sk

## 1. Výber trasy a vypracovanie konceptu

|  | - Názov | - Obsah | - Zúčastnení | - Dátum/Lehota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Vytipovanie trasy | - Územné vymedzenie trasy a krátky popis navrhovaného riešenia. | - členovia Cyklokomisie |  |
| - 2. | - Schválenie trasy | - Prerokovanie navrhovanej trasy komisiou a jej schválenie. | - Cyklokomisia |  |
| - 3. | - Obhliadka trasy pracovnou skupinou | - Obhliadka na mieste trasy, identifikácia problémov, získanie názorov od používateľov - cyklistov - ak sú prítomní. Dohoda na optimálnom spôsobe vedenia trasy, prípadných alternatívach a jednotlivých detailoch. Fotodokumentácia. | - pracovná skupina Cyklokomisie |  |
| - 4. | - Vypracovanie konceptu trasy | - Vypracovanie konceptu v elektronickej forme na základe záverov obhliadky. | - pracovná skupina Cyklokomisie |  |
| - 7. | - Pripomienkovanie konceptu trasy | - Zverejnenie konceptu na webe mesta a informovanie dotknutých komunít (miestnych, záujmových). | - členovia Cyklokomisie, verejnosť |  |
| - 8. | - Prerokovanie pripomienok ku konceptu | - Proces akceptácie pripomienok s ohľadom na zachovanie funkčnosti výsledného riešenia. Zverejnenie zápisu a vyjadrenia k jednotlivým pripomienkam na webe mesta. | - pracovná skupina Cyklokomisie |  |
| - 9. | - Zapracovanie pripomienok do konceptu | - Aktualizácia konceptu o akceptované pripomienky. | - pracovná skupina Cyklokomisie |  |
| - 10. | - Schválenie konceptu trasy | - Formálne schválenie pripomienkovaného konceptu Cyklokomisiou. | - Cyklokomisia |  |

## 2A. Vypracovanie projektu interným zamestnancom (ODP)

|  | - Názov | - Obsah | - Zúčastnení |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Obhliadka trasy s interným zamestnancom | - Obhliadka na mieste so zamestnancom, ktorý bude realizovať projekt. Vysvetlenie detailov, ideálne autormi konceptu. | - pracovná skupina Cyklokomisie, interný zamestanec |
| - 2. | - Vypracovanie projektu organizácie dopravy | - Vypracovanie projektu v elektronickej verzii. | - interný zamestanec |
| - 3. | - Pripomienkovanie projektu | - Zverejnenie projektu na webe mesta. | - členovia Cyklokomisie, verejnosť |
| - 4. | - Prerokovanie pripomienok k projektu | - Proces akceptácie pripomienok s ohľadom na zachovanie funkčnosti výsledného riešenia. Zverejnenie zápisu a vyjadrenia k jednotlivým pripomienkam na webe mesta. | - pracovná skupina Cyklokomisie, interný zamestanec |
| - 5. | - Zapracovanie pripomienok do projektu | - Vypracovanie finálnej verzie projektu. | - interný zamestanec |
| - 6. | - Schválenie projektu | - Formálne schválenie pripomienkovaného konceptu Cyklokomisiou. | - Cyklokomisia |
| - 7. | - Prerokovanie a schválenie v operatívnej komisii dopravy |  | - Operatívna komisia dopravy |

## 2B. Vypracovanie projektu externým projektantom

| - 1. | - Názov | - Obsah | - Zúčastnení |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2. | - Výber projektanta | - Súťaž na výber projektanta. |  |
| - 3. | - Obhliadka trasy s projektantom | - Obhliadka na mieste s projektantom, ktorý bude realizovať projekt. Vysvetlenie detailov, ideálne autormi konceptu. | - pracovná skupina Cyklokomisie, projektant |
| - 4. | - Vypracovanie projektu | - Vypracovanie projektu v elektronickej verzii. | - projektant |
| - 5. | - Pripomienkovanie projektu | - Zverejnenie projektu na webe mesta. | - členovia Cyklokomisie, verejnosť |
| - 6. | - Prerokovanie pripomienok k projektu | - Proces akceptácie pripomienok s ohľadom na zachovanie funkčnosti výsledného riešenia. Zverejnenie zápisu a vyjadrenia k jednotlivým pripomienkam na webe mesta. | - pracovná skupina Cyklokomisie, projektant |
| - 7. | - Zapracovanie pripomienok do projektu | - Vypracovanie finálnej verzie projektu. | - projektant |
| - 8. | - Schválenie projektu | - Formálne schválenie pripomienkovaného konceptu Cyklokomisiou. | - Cyklokomisia |

## 3. Realizácia

|  | - Názov | - Obsah | - Zúčastnení |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Výber zhotoviteľa |  | - príslušné oddelenie mesta |
| - 2. | - Realizácia |  | - zhotoviteľ |
| - 3. | - Kontrola realizácie | - Kontrola súladu projektu s realizáciou počas jej priebehu. | - projektant, pracovná skupina Cyklokomisie |
| - 4. | - Odovzdanie do používania |  | - zástupca mesta |

## 4. Spätná väzba

|  | - Názov | - Obsah | - Zúčastnení |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Sledovanie využívania a získanie spätnej väzby používateľov | - Sčítanie dopravy, sledovanie správania cyklistov a ostatných účastníkov cestnej premávky. | - pracovná skupina Cyklokomisie, verejnosť |
| - 2. | - Návrh zlepšení |  | - pracovná skupina Cyklokomisie, verejnosť |
| - 3. | - Realizácia zlepšení |  | - zhotoviteľ |